บทนำ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนตำบล ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้เก็บรวบรวมด้านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่จัดทำไว้แผนยุทธศาสตร์ 2558-2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการวางแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมการติดตามวัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงานโครงการนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# วัตถุประสงค์

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อทำให้แผนงานที่ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ปี 2558-2562

2. เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ในปีงบประมาณ 2558

3. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและสามารถติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดงบประมาณ

4. เพื่อให้การบริหารจัดการตามแผนงาน/โครงการเป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ โดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

6. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ประกาศใช้แผนการดำเนินการเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2558

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1.แผนการดำเนินงานมีการกำหนดขอบเขตของงานอย่างชัดเจนทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ได้

2. ทำให้ประหยัดเวลา เพราะมีการวางแผนก่อนการดำเนินงานสามารถบรรลุถึงประสิทธิภาพเป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันอย่างดี กิจกรรมการดำเนินงานมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

3. แผนการดำเนินงานช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เพราะว่าการวางแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นผลการวิเคราะห์พื้นฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาทางป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้แล้ว

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุมช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุม เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินคู่กัน แผนการดำเนินงานกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

5. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**  **1.1 แนวทางการพัฒนา** ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง | 2 | 2.15 | 200,000 | 1.71 | อบต. |
| รวม | **2** | **2.15** | **200,000** | **1.71** | **อบต.** |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา**  **2.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย | 12 | 12.90 | 2,592,720 | 22.23 | อบต. |
| **รวม** | **12** | **12.90** | **2,592,720** | **22.23** | **อบต.** |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร**  **3.2 แนวทางการพัฒนา** สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน | 1 | 1.07 | 20,000 | 0.17 | อบต. |
| **รวม** | **1** | **1.07** | **20,000** | **0.17** | **อบต.** |

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**  **4.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป | 9 | 9.68 | 198,000 | 1.70 | อบต. |
| **รวม** | **9** | **9.68** | **198,000** | **1.70** | **อบต.** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**  **5.1 แนวทางการพัฒนา**  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)  **5.2 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ | 2  4 | 2.15  4.30 | 225,000  90,000 | 1.93  0.77 | อบต.  อบต. |
| **รวม** | **6** | **6.45** | **315,000** | **2.70** | **อบต.** |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**  **6.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นแลความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  **6.2 แนวทางการพัฒนา** ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน | 1  12 | 1.08  12.90 | 30,000  1,080,000 | 0.26  9.26 | อบต.  อบต. |
| รวม | **13** | **13.98** | **1,110,000** | **9.51** | **อบต.** |
| **7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**  **7.1 แนวทางการพัฒนา** 1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  **7.2 แนวทางการพัฒนา** สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ | 10  1 | 10.75  1.08 | 10.75  1.08 | 1.29  0.17 | อบต.  อบต. |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **7.3 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ | 6 | 6.45 | 225,000 | 1.93 | อบต. |
| **รวม** | **17** | **18.28** | **395,000** | **3.39** | **อบต.** |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**  **8.1 แนวทางการพัฒนา** นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ  **8.2 แนวทางการพัฒนา** สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียนประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  **8.3 แนวทางการพัฒนา** บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  **8.4 แนวทางการพัฒนา** เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | 2  2  1  16 | 2.15  2.15  1.08  16.13 | 70,000  45,000  10,000  6,487,760 | 0.60  0.38  0.08  55.62 | อบต.  อบต.  อบต.  อบต. |
| **รวม** | **21** | **21.51** | **6,612,760** | **56.70** | **อบต.** |
| **9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**  **9.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  **9.2 แนวทางการพัฒนา** สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน | 3  2 | 3.23  2.15 | 70,000  60,000 | 0.60  0.51 | อบต.  อบต. |
| **รวม** | **5** | **5.38** | **130,000** | **1.11** | **อบต.** |
| **10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  **10.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  **10.2 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ | 5  1 | 5.38  1.08 | 80,000  10,000 | 0.69  0.09 | อบต.  อบต. |
| **รวม** | **6** | **6.45** | **90,000** | **0.77** | **อบต.** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **93** | **100** | **11,663,480** | **100** | **อบต.** |

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

**1.1 แนวทางการพัฒนา** พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | รายละเอียดโครงการ | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างผนังกั้นดินสายเลียบคลองบ้านใหม่-บ้านขาม ม.1 | - งานผนังกั้นน้ำ คสล. ก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล.ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร (ใช้เสาเข็ม คสล.รูปตัวไอชนิด  มีริองสำหรับใส่แผ่นพื้น เสาเข็ม ยาว 3.50 เมตร ระยะห่างช่องละ 2.00 เมตร วางแผ่นพื้นขนาด 0.35\*2.00 เมตร สูงช่องละ 6 แผ่น พร้อมเทเสาค้ำยันและฐานเสาสูงระยะ 2.00 เมตร (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ แบบเลขที่ ขบ. 01/2558 อบต.ขามสมบูรณ์)  รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน ม.2 | **- งานรางระบายน้ำ คสล.** ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ แบบเลขที่ ขบ. 02/2558 อบต.ขามสมบูรณ์) **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา**

**2.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | รายละเอียดโครงการ | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ **งบประมาณ 40,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่  **งบประมาณ 640,640 บาท** | รร. ในเขต ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่  **งบประมาณ 1,428,000 บาท** | รร. ในเขต ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม **งบประมาณ 30,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  **งบประมาณ 274,400 บาท** | รร. ในเขต ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา**

**2.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | รายละเอียดโครงการ | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 6 | ส่งเสริมอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  **งบประมาณ 89,180 บาท** | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  **งบประมาณ 30,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | โครงการเยาวชนจิตอาสา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการเยาวชนจิตอาสาของเยาวชนในเขต อบต. **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าพาหนะนำเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  **งบประมาณ 500 บาท** | ศพด.  บ้านขาม | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา**

**2.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลขามสมบูรณ์ **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการบัณฑิตน้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆตามโครงการบัณฑิตน้อย **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ ร.ร. สำหรับดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **งบประมาณ 20,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร**

**3.2 แนวทางการพัฒนา** สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร **งบประมาณ 20,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

**4.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันผู้สูงอายุ **งบประมาณ**  **30,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  **งบประมาณ 18,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน **งบประมาณ 50,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสังคมสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง **งบประมาณ 20,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

**4.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ,ผู้ป่วยเอดส์,ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ,ผู้ป่วยเอดส์,ผู้ด้อยโอกาส **งบประมาณ 20,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมบ้านคนจนเทิดไท้องค์ราชัน | เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประชาชนที่ยากจน  **งบประมาณ 30,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

**4.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้และช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

**5.1 แนวทางการพัฒนา**  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน อสม. | เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  **งบประมาณ 195,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  **งบประมาณ 30,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

**5.2 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย

การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย | เพื่อดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก **งบประมาณ 20,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ **งบประมาณ 50,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**6.1 แนวทางการพัฒนา**  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังชุมชน งบประมาณ 30,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แนวทางการพัฒนา** ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้านทิศเหนือ ม.3 | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 3.48 ลบ.ม. รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท | ม.3 | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**6.2 แนวทางการพัฒนา** ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบวัดบ้านโจด ม.4 | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ.ม. รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท | ม.4 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปากทางเข้าหมู่บ้านถึงสระประปา ม. 5 | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ. รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท | ม.5 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**6.2 แนวทางการพัฒนา** ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุตาฮวด  พาสุข ม.6 | **- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ.ม.  **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท** | ม.6 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนดินจากโรงเรียนบ้านมะค่าถึงบ้านโนนตาแจ ม.7 | - งานถนนดิน ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 60.00 สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย - งานถนนดิน ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 150.00 สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท | ม.7 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**6.2 แนวทางการพัฒนา** ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน (SML) ม.8 | **- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ.ม.  **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท** | ม.8 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน ม.9 | **- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.ม. **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท** | ม.9 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**6.2 แนวทางการพัฒนา** ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางแต๋วทอเรส ม.10 | **- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ.ม. **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท** | ม.10 | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคีธรรม  ม.11 | **- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท** | ม.11 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**6.2 แนวทางการพัฒนา** ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบบ้านสายนอก ม.12 | **- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ.ม. **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100,000 บาท** | ม.12 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนคเรศถึงสุดซอย ม.13 | **- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 1.80 ลบ.ม.  **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 68,000 บาท** | ม.13 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**6.2 แนวทางการพัฒนา** ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดาบพระขรรชัย  ม.13 | **- งานเสริมผิวจราจรลูกรัง** ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย  **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 12,000 บาท** | ม.13 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา**

**7.1 แนวทางการพัฒนา** พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานตามโครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา **งบประมาณ 40,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันลอยกระทง **งบประมาณ 10,000.00 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีอำเภอคง | เพื่อให้การดำเนินการโครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีอำเภอคง **งบประมาณ 20,000 บาท** | อบต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  **งบประมาณ 10,000 บาท** | อบต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด  **งบประมาณ 20,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา**

**7.1 แนวทางการพัฒนา** พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการทำบุญตักบาตรอาคารสำนักงาน อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรอาคารสำนักงาน อบต.  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดกิจกรรมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา**

**7.1 แนวทางการพัฒนา** พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.2 แนวทางการพัฒนา** สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ **งบประมาณ 20,000 บาท** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**7.3 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬา อบต. สัมพันธ์  **งบประมาณ 35,000 บาท** | อำเภอคง | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | แข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างชุมชน **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ขามสมบูรณ์คัพ” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา “ขามสมบูรณ์คัพ”  **งบประมาณ 70,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**7.3 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  **งบประมาณ 20,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาคนพิการ  ครั้งที่ 33 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 **งบประมาณ 80,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.1 แนวทางการพัฒนา** นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น **งบประมาณ 20,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล อบต.  **งบประมาณ 50,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.2 แนวทางการพัฒนา** สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม **งบประมาณ 20,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้การดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  **งบประมาณ 25,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.3 แนวทางการพัฒนา** บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำแผนชุมชน **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.4 แนวทางการพัฒนา** เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  **งบประมาณ 4,745,520 บาท**  -ค่าจ้างชั่วคราว  **งบประมาณ 948,000 บาท**  -ค่าตอบแทน  **งบประมาณ 460,000 บาท**  -ค่าใช้สอยที่ไม่เข้าลักษณะแผนอื่น  **งบประมาณ 911,400 บาท**  -ค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะแผนอื่น  **งบประมาณ 500,000 บาท**  -ค่าสาธารณูปโภค **งบประมาณ 309,000 บาท** | สนง. อบต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.4 แนวทางการพัฒนา** เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด | -รายจ่ายอื่นที่ไม่เข้าแผนอื่น  **งบประมาณ 20,000 บาท**  -เงินสำรองจ่าย **งบประมาณ 278,290 บาท**  -ค่าใช้จ่ายเงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  **งบประมาณ 137,670 บาท**  -ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  **งบประมาณ 107,400 บาท**  -ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานฯ  **งบประมาณ 20,000 บาท**  **รวมสำนักปลัดทั้งหมด 8,417,280 บาท** | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.4 แนวทางการพัฒนา** เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | **-**เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  **งบประมาณ 1,140,000 บาท**  -ค่าจ้างชั่วคราว  **งบประมาณ 468,000 บาท**  -ค่าตอบแทน  **งบประมาณ 274,000 บาท**  **-**ค่าใช้สอยที่ไม่เข้าแผนอื่น  **งบประมาณ 248,000 บาท**  -ค่าวัสดุ  **งบประมาณ 100,000 บาท**  -ค่าสาธารณูปโภค  **งบประมาณ 10,000 บาท**  **รวมบริหารงานคลังทั้งสิ้น 2,240,000 บาท** | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.4 แนวทางการพัฒนา** เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  **งบประมาณ 516,000 บาท**  -ค่าจ้างชั่วคราว  **งบประมาณ 312,000 บาท**  -ค่าตอบแทน  **งบประมาณ 137,000 บาท**  -ค่าใช้สอย  **งบประมาณ 111,000 บาท**  -ค่าวัสดุ  **งบประมาณ 323,000 บาท**  -ค่าสาธารณูปโภค  **งบประมาณ 1,000 บาท**  **รวมบริหารงานทั่วไปส่วนโยธา**  **1,398,000 บาท** | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.4 แนวทางการพัฒนา** เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  **งบประมาณ 516,000 บาท**  -ค่าจ้างชั่วคราว  **งบประมาณ 264,000 บาท**  -ค่าตอบแทน  **งบประมาณ 54,000 บาท**  - ค่าใช้สอย  **งบประมาณ 462,900 บาท**  **รวมบริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา 1,033,164 บาท** | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | บริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณสุข | **-**เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  **งบประมาณ 204,000 บาท**  -ค่าจ้างชั่วคราว  **งบประมาณ 156,000 บาท**  -ค่าตอบแทน  **งบประมาณ 54,000 บาท**  **รวมบริหารงานสาธารณสุขทั้งสิ้น 414,000 บาท** | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.4 แนวทางการพัฒนา** เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิก อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน อบต.  **งบประมาณ 50,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  **งบประมาณ 787,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | เพื่อให้สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดหาเอกสารง่ายขึ้น **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.4 แนวทางการพัฒนา** เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล **งบประมาณ 100,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยของ อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช และพะราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช และพะราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  **งบประมาณ 20,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.4 แนวทางการพัฒนา** เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1**2** | โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด (งานกาชาด) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด (งานกาชาด )  **งบประมาณ 6,400 บาท** | อำเภอคง | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการค่าอาหาร เครื่องดื่มสำหรับประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าอาหาร เครื่องดื่มสำหรับประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต **งบประมาณ 10,000 บาท** | อำเภอคง | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการสร้างจิตสำนึกให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และขอบคุณแก่ผู้ชำระภาษี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกให้ความรู้ประชาสัมพันธ์และขอบคุณแก่ผู้ชำระภาษี **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการ อบต.สัญจร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร **งบประมาณ 25,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการรู้รักสามัคคีภายในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรู้รักสามัคคีภายในชุมชน  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**9.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  **งบประมาณ 50,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่ม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่ม **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**9.2 แนวทางการพัฒนา** สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2556** | | | **2557** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (อปพร.) (หลักสูตรทบทวน) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  **งบประมาณ 50,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทา  สาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติบรรเทาสาธารณภัย  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา**

**10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม**

**10.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการ อบต. รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน | เพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต. ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม**

**10.1 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทาง | เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทางให้สวยงามขึ้น  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำข้างสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำข้างสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ **งบประมาณ 40,000 บาท** | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10.2 แนวทางการพัฒนา** ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดโครงการ** | **พื้นที่** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **2557** | | | **2558** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย  **งบประมาณ 10,000 บาท** | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |